**Terzo Sprint – Review**

Il terzo ed ultimo sprint è stato eseguito con l’obiettivo realizzare le ultime feautures conclusive per il progetto. La nostra attenzione è stata focalizzata sull’implementazione di trigger e azioni con contatori, di trigger composti e di liste di azioni da eseguire.

PROJECT VELOCITY PRIMO SPRINT

* Story points pianificati: 40
* Story points completati: 27
* Project velocity: 27

PRODUCT BACKLOG

* Aggiornare continuamente lo stato delle user stories durante l’esecuzione.

PROBLEMI

* Abbiamo dovuto eseguire i test manualmente, quindi senza l’utilizzo di JUnit, in quanto non siamo riusciti ad effettuarli sulle classi che interagiscono con l’interfaccia grafica.
* I test con JUnit per le altre classi hanno richiesto nuove librerie come Mockito.
* Abbiamo trovato difficoltà con l’implementazione di alcuni metodi, come quello per creare trigger compisti e quello per liste di azioni.

CONCLUSIONI

* Le uniche user stories rimaste incomplete sono la 22 che riguarda l’implementazione dei trigger composti e l’ultima per permettere all’utente di inserire in una stringa il valore corrente di un contatore.